## Slide 1: CTO
Proceso Arquitectura de Soluciones
(Evaluación de Micro y Pequeños Proyectos)
Ciudad de México
Diciembre de 2018

## Slide 2
1
2
3
4
Índice general
Objetivo
Criterios de Arquitectura
Proceso
Contactos

## Slide 3: Objetivo
1

## Slide 4
Objetivo
0 R 150 G 200 B
Contar con una guía sobre el proceso a seguir para que el equipo de arquitectura, infraestructura y seguridad pueda evaluar el diseño de solución técnica de micro y pequeños proyectos efectuado por el equipo de desarrollo en cuestión, siempre y cuando el proyecto pase los criterios de aplicabilidad
A continuación un breve listado de los involucrados en este proceso:
  Equipo CISO
  Equipo Infraestructura
  Equipo Desarrollo
  Equipo Arquitectura
  Gobierno de Servicios*
* Por definirse

## Slide 5: Criterios de arquitectura
2

## Slide 6
Criterios de arquitectura
0 R 150 G 200 B
Si bien ya existirá un primer filtro de arquitectura que determinará si el proyecto requiere algún tipo de apoyo del equipo de arquitectura, es indispensable como segundo filtro que el responsable de proyecto cuente con las herramientas para poder determinar cuando es necesario involucrar al equipo que colabora en el diseño de soluciones y cuando no
Conceptualmente el involucramiento del equipo que colabora en el diseño de soluciones debería de participar cuando existe afectación a la arquitectura de la misma y/o a los principios que la gobiernan
En caso de que se cumpla uno o más de los criterios aplica la elaboración de los entregables correspondientes al diseño de la solución (en caso de proyectos pequeños) indicados como parte del proceso
A continuación un breve listado de criterios los cuales no son limitativos y ante cualquier duda lo correspondiente será acudir a este equipo para determinar si aplica o no su involucramiento:
  Aplicaciones nuevas
  Incremento en la volumetria transaccional y/o de almacenamiento
  Integración con un nuevo aplicativo
  Publicación de uno o mas servicios a internet
  Consumo de uno o más servicios comunes (envió de notificaciones, gestión documental, etc.)
  Cambios en la tecnología que soporta la arquitectura de una aplicación ya existente (ejemplo migraciones, reingenierías, etc.)
  Cambios en aspectos de seguridad (Autenticación, Autorización y/o Auditoría)

## Slide 7: Proceso
3

## Slide 8
Proceso
Mesas de arquitectura

## Slide 9
Solicitud de validación de arquitectura
El responsable de proyecto envía la solicitud de aprobación de aplicabilidad propuesta basada en los criterios definidos en este documento anexando los documentos de definición de requerimientos correspondiente:
  Documentos de Entrada:
    Documento de Definición de Requerimientos “DefinicionRequerimientosV(n).doc”
    Documento de Definición Técnica “DefinicionTecnicaV(n).doc”
  Documentos de Salida:
    Correo con propuesta y sustento del apoyo requerido del equipo de arquitectura
  Criterios de Arquitectura
    A continuación un breve listado de criterios los cuales no son limitativos, ante cualquier duda lo correspondiente será acudir a este equipo (arquitectura) para determinar si aplica o no su involucramiento:
      Aplicaciones nuevas
      Incremento en la volumetría transaccional y/o de almacenamiento
      Integración con un nuevo aplicativo
      Publicación de uno o mas servicios a internet
      Consumo de uno o más servicios comunes (envió de notificaciones, gestión documental, etc.)
      Cambios en la tecnología que soporta la arquitectura de una aplicación ya existente (ejemplo migraciones, reingenierías, etc.)
      Cambios en aspectos de seguridad (Autenticación, Autorización y/o Auditoría)

## Slide 10
Validación de aplicabilidad
El punto de contacto de los equipos de Arquitectura, CISO, Infraestructura, Gobierno de servicios* responderán a la solicitud de aprobación de aplicabilidad con la razón de aprobación o rechazo:
  Documentos de Entrada:
    Documento de Definición de Requerimientos “DefinicionRequerimientosV(n).doc”
    Documento de Definición Técnica “DefinicionTecnicaV(n).doc”
    Correo con propuesta y sustento del apoyo requerido del equipo de arquitectura
  Documentos de Salida:
    Correo con confirmación/rechazo a la propuesta
* Por definirse

## Slide 11
Elaboración de solución y envío
El responsable de proyecto elaborará el diseño de la solución basado en el documento de referencia de diseño de soluciones tanto en forma como en fondo, de manera opcional el documento de macro arquitectura (cuando existan nuevas integraciones o componentes en la solución actual); una vez elaborados los enviará a los puntos de contacto previamente mencionados, en cuanto sean atendidas las observaciones estos deberán ser enviado al punto de contacto de infraestructura para la elaboración de diseño de infraestructura correspondiente
  Documentos de Entrada:
    Documento de Definición de Requerimientos “DefinicionRequerimientosV(n).doc”
    Documento de Definición Técnica “DefinicionTecnicaV(n).doc”
    Documento referencia “TemplateDiseñoSolucionesV(n).pptx”
    Opcional (Documento referencia “TemplateMacroArquitecturaV(n).pptx”)
  Documentos de Salida:
    Diseño de la solución aprobado y enviado a equipo de infraestructura

## Slide 12
Retro de la solución
El punto de contacto de los equipos de Arquitectura, CISO, Infraestructura, Gobierno de servicios* analizará la propuesta de diseño de solución enviada por el responsable de proyecto, dará retro de la misma y colaborará para cerrar la definición:
  Documentos de Entrada:
    Documento de Definición de Requerimientos “DefinicionRequerimientosV(n).doc”
    Documento de Definición Técnica “DefinicionTecnicaV(n).doc”
    Documento referencia “TemplateDiseñoSolucionesV(n).pptx”
    Opcional (Documento referencia “TemplateMacroArquitecturaV(n).pptx”)
  Documentos de Salida:
    Vo.Bo. de la solución por parte de cada punto de contacto
* El punto de contacto de Arquitectura no liberará la versión final del diseño de solución en tanto el punto de contacto de CISO no cierre su definición de requisitos
* Por definirse

## Slide 13
Elaboración y liberación de Diseño de Infraestructura
El punto de contacto de infraestructura elaborará el diseño de infraestructura para la posterior estimación y aprovisionamiento de la misma
  Documentos de Entrada:
    Documento de Definición de Requerimientos “DefinicionRequerimientosV(n).doc”
    Documento de Definición Técnica “DefinicionTecnicaV(n).doc”
    Documento referencia “TemplateDiseñoSolucionesV(n).pptx”
    Opcional (Documento referencia “TemplateMacroArquitecturaV(n).pptx”)
    Vo.Bo. de la solución por parte de los diferentes equipos que colaboran en la misma (Arquitectura, CISO, Gobierno de Servicios)
  Documentos de Salida:
    Documento de Diseño de Infraestructura

## Slide 14: Contactos
4

## Slide 15
Contactos
0 R 150 G 200 B
Reino Unido
CONTACTOS | 
Equipo | Responsables
CISO | Jose Manuel Val Sanchez (VALJ@bancosabadell.mx), Juan Carlos Lopez ( segsdlcMX@bancosabadell.mx)
Producción (Infraestructura) | Brando Hernandez Zazueta (HERNANDEZBR@bancosabadell.mx), José Antonio Trujillo Parada (trujilloj@bancosabadell.mx)
Arquitectura | Gustavo Adolfo Rodríguez Cabo Hernández (ArquitectoSoluciones_01@bancosabadell.mx)
Gobierno de Servicios | TBD
* Por definirse

## Slide 16
Estar donde estés